ЕВА

Финансовая модель

Инвестиции 5 000 000 RUB · Горизонт 24 месяца

3D-моделирование · Мобильное приложение · Российский хостинг

# 1. Ключевые показатели

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Инвестиции | 5 000 000 RUB |
| Горизонт | 24 месяца |
| Точка безубыточности | Месяц 16 (~октябрь 2027) |
| ROI к месяцу 24 | +28% |
| LTV / CAC | 7.6x |
| Пользователей к мес 24 | 45 000 |
| Premium-подписчиков к мес 24 | 2 250 |

# 2. Распределение инвестиций — 5 000 000 RUB

| Статья | Сумма | Доля | Детали |
| --- | --- | --- | --- |
| 3D-моделирование + дизайн | 1 500 000 | 30% | 3D-модели персонажей, 30 состояний мира, анимации, UI-kit |
| Мобильная разработка | 1 350 000 | 27% | React Native, iOS + Android, push, оффлайн-режим |
| Инфраструктура + миграция на РФ | 1 042 000 | 21% | Миграция Workers→Node.js, замена Supabase, хостинг 24 мес |
| Маркетинг и привлечение | 810 000 | 16% | ASO, таргет VK/Telegram, influencers, контент |
| Резерв | 298 000 | 6% | Непредвиденные расходы |
| ИТОГО | 5 000 000 | 100% |  |

# 3. Unit-экономика

| Метрика | Значение | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Цена Premium (месяц) | 1 990 RUB | Основной тариф |
| Цена Premium (год) | 9 990 RUB | Скидка 58% |
| Средний ARPU/мес | 1 450 RUB | Микс месячных и годовых подписок |
| CAC (стоимость привлечения) | 120 RUB | Органика + таргет VK/TG |
| Конверсия Free → Premium | 5% | Консервативно, бенчмарк 3-8% |
| Churn Premium (месячный) | 8% | Wellbeing-категория: 6-12% |
| LTV Premium-пользователя | 18 125 RUB | ARPU / churn = 12.5 месяцев |
| LTV / CAC | 7.6x | Целевой порог: >3x |
| Retention D7 | 35% | С геймификацией и Telegram-ботом |
| Retention D30 | 18% | Целевой для wellbeing-категории |

# 4. Миграция на российский хостинг — 592 000 RUB

Миграция с Cloudflare Workers + Supabase на российскую инфраструктуру включает рефакторинг серверного runtime, замену auth-провайдера и настройку DevOps.

| Работа | Объём | Часы | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Перенос SSR: Cloudflare Workers → Node.js | Рефакторинг entry point, адаптация env | 40 | 160 000 |
| Замена Supabase Auth → Keycloak | Собственный auth на JWT, OAuth2/OIDC | 30 | 120 000 |
| Миграция БД Supabase → PostgreSQL | Схема, RLS → app-level checks | 20 | 80 000 |
| Замена Supabase Storage → S3 | S3-совместимое хранилище, CDN | 15 | 60 000 |
| CI/CD настройка | GitLab CI, Docker, nginx, PM2, SSL | 8 | 32 000 |
| DevOps: контейнеризация | Docker compose, production config | 15 | 60 000 |
| Тестирование + стабилизация | Регресс всех 68 маршрутов | 20 | 80 000 |
| ИТОГО миграция |  | 148 | 592 000 |

# 5. Инфраструктура РФ — помесячные расходы

| Компонент | Провайдер | Мес 1-6 (до 5К) | Мес 7-12 (до 22К) | Мес 13-24 (до 45К) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VPS / сервер приложения | Selectel / Yandex Cloud | 3 000 | 6 000 | 12 000 |
| PostgreSQL (managed) | Yandex MDB | 3 000 | 5 000 | 8 000 |
| S3-хранилище (3D, изображения) | Selectel S3 | 500 | 1 500 | 3 000 |
| CDN (раздача статики) | Selectel CDN / CDNvideo | 1 000 | 3 000 | 5 000 |
| DDoS-защита | Selectel / Qrator | 0 | 2 000 | 3 000 |
| Мониторинг | Grafana / self-hosted | 0 | 1 000 | 2 000 |
| Бэкапы | Автоматические | 500 | 1 000 | 2 000 |
| Auth (Keycloak) | Self-hosted | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО / мес |  | 8 000 | 19 500 | 35 000 |

# 6. Сравнение TCO за 24 месяца

| Статья | Cloudflare + Supabase | Российский хостинг | Разница |
| --- | --- | --- | --- |
| Миграция (единоразово) | 0 | 592 000 | +592 000 |
| Инфраструктура мес 1-6 (x6) | 30 000 | 48 000 | +18 000 |
| Инфраструктура мес 7-12 (x6) | 60 000 | 117 000 | +57 000 |
| Инфраструктура мес 13-24 (x12) | 120 000 | 420 000 | +300 000 |
| ИТОГО TCO 24 мес | 210 000 | 1 177 000 | +967 000 |

Российский хостинг дороже в 5.6x, но обеспечивает полное соответствие 152-ФЗ (хранение ПДн на территории РФ).

# 7. Помесячный прогноз (с учётом РФ-хостинга)

| Месяц | Новые | Всего | Premium | Выручка | Расходы | P&L мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 200 | 10 | 14 500 | 428 000 | -413 500 |
| 3 | 800 | 1 400 | 70 | 101 500 | 358 000 | -256 500 |
| 6 | 1 800 | 5 200 | 260 | 377 000 | 328 000 | +49 000 |
| 9 | 2 500 | 12 000 | 600 | 870 000 | 329 500 | +540 500 |
| 12 | 3 000 | 22 000 | 1 100 | 1 595 000 | 359 500 | +1 235 500 |
| 16 (BEP) | 3 300 | 30 000 | 1 500 | 2 175 000 | 385 000 | +1 790 000 |
| 18 | 3 500 | 36 000 | 1 800 | 2 610 000 | 395 000 | +2 215 000 |
| 24 | 4 000 | 45 000 | 2 250 | 3 262 500 | 415 000 | +2 847 500 |

BEP = Break-Even Point. Расходы включают: маркетинг + инфраструктура РФ + поддержка разработки.

# 8. Структура расходов после запуска

| Статья | Мес 1-6 | Мес 7-12 | Мес 13-24 |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка (мобильное + 3D) | 200 000 | 120 000 | 100 000 |
| Маркетинг и привлечение | 120 000 | 150 000 | 180 000 |
| Инфраструктура РФ | 8 000 | 19 500 | 35 000 |
| Контент (психолог, копирайт) | 50 000 | 30 000 | 20 000 |
| Операционные (App Store 30%) | 0 | 10 000 | 30 000 |
| Поддержка инфраструктуры (DevOps) | 30 000 | 20 000 | 20 000 |
| ИТОГО / мес | 408 000 | 349 500 | 385 000 |

# 9. Риски и допущения

| Риск | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- |
| Конверсия ниже 5% | BEP сдвигается на мес 20-22 | A/B тесты paywall, пробный период 7 дней |
| CAC выше 200 RUB | LTV/CAC падает до 4.5x | Органика через Telegram-бот, реферальная программа |
| App Store комиссия 30% | ARPU снижается до 1 015 на iOS | Web-подписка как основной канал |
| Задержка мобильной разработки | 3-6 мес сдвиг модели | React Native + 60% переиспользования кода |
| Выгорание 3D-бюджета | Недостаток визуального контента | AI-генерация для 80% ассетов |
| Миграция сложнее оценки | Перерасход 150-200К | Резерв 298К покрывает |
| Санкции / блокировки | Cloudflare/Supabase недоступны | Миграция на РФ уже заложена |
| 152-ФЗ проверка | Штраф до 6М RUB при нарушении | РФ-хостинг = полное соответствие |

# 10. Рекомендуемые российские провайдеры

| Сервис | Провайдер | Обоснование | Старт от |
| --- | --- | --- | --- |
| VPS / Compute | Selectel | ЦОД Москва + СПб, API, автоскейлинг | 1 500/мес |
| Managed PostgreSQL | Yandex MDB | Автобэкапы, реплики, мониторинг | 2 500/мес |
| Object Storage | Selectel S3 | S3-совместимый, дешёвый bandwidth | 500/мес |
| CDN | CDNvideo / Selectel | Российские PoP, низкая латентность | 1 000/мес |
| Auth | Keycloak (self-hosted) | Open-source, OAuth2/OIDC | 0 |
| Всё-в-одном | Yandex Cloud | Compute + MDB + S3 + CDN | 5 000/мес |

# 11. Конкурентные преимущества ЕВА

1. Структурированные маршруты — 24 уникальных пути по 8 сферам жизни

2. EMDR-терапия — метод ВОЗ, встроенный в каждое путешествие

3. Живой 3D-мир — 30 динамических состояний, визуальная метафора изменений

4. Telegram-экосистема — бот как канал удержания с нулевым CAC

5. Геймификация без давления — XP, монеты, бейджи без наказания

6. Российский хостинг — полное соответствие 152-ФЗ

7. AI-разработка — 4.6x мультипликатор ценности, быстрые итерации