ЕВА

Бюджет MVP

Фактический vs рыночный · Команда 3 чел · 8 недель · AI-разработка

# 1. Ключевые показатели

Фактический бюджет MVP: 930 000 RUB

Рыночная стоимость аналога: 4 280 000 RUB

Мультипликатор ценности: 4.6x

Экономия за счёт AI: 78% (3 350 000 RUB)

Период разработки: 8 недель (2 мая — 27 июня 2026)

# 2. Фактический бюджет MVP — 930 000 RUB

## Команда проекта — 880 000 RUB

| Роль | Участник | Ставка/ч | Часы | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Product Lead / Narrative | Клячкина А. | 3 500 | 80 | 280 000 |
| Strategy & Business Lead | Володин Ю. | 4 000 | 80 | 320 000 |
| Product Owner / UX Lead | Бармаш А. | 3 500 | 80 | 280 000 |
| ИТОГО команда |  |  | 240 | 880 000 |

## AI-разработка — 28 000 RUB

| Инструмент | Назначение | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Claude Code (Max) | AI-ассистент разработки: 68 маршрутов, SSR, Telegram-бот, admin, Premium | 20 000 |
| ChatGPT Pro | Генерация изображений (GPT Image), копирайтинг, промпты | 8 000 |
| ИТОГО AI-разработка |  | 28 000 |

## Инструменты и сервисы — 22 000 RUB

| Статья | Назначение | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Lovable | Прототипирование до перехода на кодовую базу | 12 000 |
| Perplexity Pro | Исследования, анализ конкурентов, научные источники | 4 000 |
| Pixverse / Suno | Генерация видео-интерлюдий и фоновой музыки | 4 000 |
| Gamma | Презентационные материалы | 2 000 |
| Supabase / Cloudflare | Бесплатные тарифы (БД, хостинг, CDN, Workers) | 0 |
| ИТОГО инструменты |  | 22 000 |

|  | Сумма |
| --- | --- |
| Команда проекта | 880 000 |
| AI-разработка | 28 000 |
| Инструменты и сервисы | 22 000 |
| ИТОГО БЮДЖЕТ MVP | 930 000 |

# 3. Рыночный эквивалент — 4 280 000 RUB

Стоимость аналогичного продукта при найме разработчиков по верхней планке рынка (Москва, 2026).

| Блок работ | Часы | Ставка/ч | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend (React/TS, 68 маршрутов, 10 вариантов) | 320 | 4 000 | 1 280 000 |
| Backend (12 server functions, auth, Supabase RLS) | 120 | 4 500 | 540 000 |
| Telegram-бот (команды, cron, аналитика) | 60 | 3 500 | 210 000 |
| Admin-панель (5 разделов, дашборды) | 80 | 3 500 | 280 000 |
| Геймификация (XP, монеты, уровни, бейджи, магазин) | 60 | 3 500 | 210 000 |
| Premium-система (paywall, гейтинг, дневник) | 50 | 3 500 | 175 000 |
| DevOps (Cloudflare Workers SSR, 2 worker'а) | 30 | 4 500 | 135 000 |
| UI/UX дизайн (68 экранов, адаптив) | — | — | 250 000 |
| Иллюстрации, видео, копирайтинг, психолог | — | — | 300 000 |
| Команда (Product, Strategy, UX) | 240 | 3 667 | 880 000 |
| Инструменты | — | — | 20 000 |
| ИТОГО | 960 |  | 4 280 000 |

# 4. Эффект AI-разработки

| Метрика | Традиционная | С AI (факт) | Экономия |
| --- | --- | --- | --- |
| Часы разработки | 720 ч | ~80 ч | 640 ч (89%) |
| Стоимость разработки | 2 830 000 | 28 000 | 2 802 000 (99%) |
| Общий бюджет | 4 280 000 | 930 000 | 3 350 000 (78%) |
| Срок (при 1 разработчике) | 4.5 мес | 4 недели | 3.5 мес |
| Размер dev-команды | 3-4 чел | 1 + AI | 2-3 чел |
| Мультипликатор ценности | 1.0x | 4.6x |  |

AI-инструменты (Claude Code + ChatGPT) заменили работу 3-4 разработчиков за 28 000 RUB вместо 2 830 000 RUB. Команда проекта сфокусировалась на продукте, стратегии и UX — AI взял на себя инженерную реализацию.

# 5. Что создано за 930 000 RUB

68 маршрутов и экранов приложения

10 вариантов терапевтических путешествий по 8 сферам жизни

EMDR-практика (метод ВОЗ), дыхательные и соматические упражнения

104 микро-действия с конкретными фразами

Telegram-бот с утренними практиками и напоминаниями

Admin-панель: DAU/MAU, воронка, CTA-аналитика, профили пользователей

Premium-система: paywall, ежедневные лимиты, хранители сфер, дневник

Геймификация: XP, монеты, 10 уровней, 9 бейджей, магазин практик

Мир Евы с 4 динамическими состояниями (winter → healthy)

SSR на Cloudflare Workers (2 worker'а: dev + premium)

4 видео-интерлюдии с blur-фоном

Реферальная и партнёрская программы